**深圳园山街道第一次调研会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2017-07-28 | 地点 | 李主任办公室 |
| 参与人员 | 圆山街道：李冠贤、黄志强、梁海波  道一：黎桂兰、袁奕晖、陈钱东 | | |
| 主题 | 1. 现有企业号已经配置好的隐患上报流程演示； 2. 明确项目需求； | | |

**会议确定需求内容如下：**

1. 文件管理

* 需要记录人员查阅文件的记录；
* 发起人发起后直接展示出全部主任让发起人自己选择给哪位主任批阅；
* 发起人只能转发给部门负责人不能转发到具体工作人员；
* 主任批阅时增加图片上传入口；

1. 隐患上报

* 微信端
* 每次上报只能选择一个隐患进行上报；
* 上报隐患后需要根据隐患描述和所在社区给到相应的处理人进行处理；
* 简易上报和隐患上报合并在一个应用里面；之前提供的隐患表格ABC类事项使用简易上报，直接报送业主处理，D类事项使用隐患上报，给职能部门处理；
* 上报页面增加字段：社区、楼栋，去掉字段：定位；社区直接根据网格员所在社区展示出来，楼栋只展示该网格员负责的楼栋，提供搜索功能进行楼栋的选择；
* 网格员上报隐患给职能部门后，职能部门不能进行退回操作；
* 隐患处理时限为7天；
* 部门处理完，隐患处理结果反馈给网格员，网格员自主决定隐患转绿灯还是黄灯；
* 业主处理的黄灯事项可进行线下处理，网格员可帮助业主在系统进行处理结果录入；
* 管理后台
* 隐患统计：需要统计隐患按期处理、超期处理、超期未处理，具体统计表由梁海波提供；
* 转灯情况统计：统计楼栋由红变绿的数据（楼栋的全部隐患由红变绿才会亮绿灯）和隐患由红变绿的数据，具体统计表由梁海波提供；
* 隐患数据打印：打印格式由梁海波提供；

1. 出租屋管理

* 微信端增加网格员查看自己负责楼栋的入口，且楼栋可直接查看亮灯和隐患；
* 站长在微信端可看自己负责社区的全部网格、网格下的楼栋、楼栋的亮灯和隐患；
* 街道人员在微信端可查看全部社区的全部网格、网格下的楼栋、楼栋的亮灯和隐患；
* 后台管理楼栋时增加楼栋所属网格字段；

1. 租赁信息

* 业主只能看到自己发的信息；
* 租赁信息在微信端不需要搜索功能；

1. 申报信息

* 仅提供简易的数据提交功能，申报相关的后续操作不在本系统实现；
* 申报时需要上报的数据字段由梁海波提供；

1. 考核、随手拍：需求暂不明确，放后面再考虑实现；
2. 全景地图：暂无地图相关数据，后续再进行讨论实现。

**后续需要跟踪的事项：**

1. 需要梁海波提供的资料有：
2. 隐患统计表；
3. 转灯情况统计表；
4. 隐患数据打印格式；
5. 申报信息相关字段；
6. 道一公司需要提供的资料有：
7. 出租屋数据导入模板；
8. 房屋数据导入模板；
9. 根据上述交流情况整理出来的原型；
10. 考核、随时拍、全景地图管理等模块的跟进讨论。